南宁学院2023届本科毕业设计（论文）开题报告

| 毕业设计（论文）题目 |  | 基于知识图谱的党史学习智能问答系统设计与实现 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选题类型 | 是否在实验实习、工程实践和社会调查中完成的 是 否 |  |  |  |  |  |  |
| 学 院 | 人工智能学院 |  |  |  | 专 业 | 智能科学与技术 |  |
| 指导教师 | 杜英俊 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 年 级 |  | 2022级 | 学 号 | 202202200 |
| 开题报告（立题依据、研究的主要内容及预期目标、研究方案、论文进度安排、主要参考文献） 1立题依据 1.1毕业论文（设计）的研究背景 在党史学习教育常态化、长效化推进的背景下，高校学生与党员学习者对系统学习党史知识的需求日益增长。然而，权威党史知识分散于《中国共产党一百年大事记》《中国共产党简史》、历次党代会文献等出版物与官方网站中，大众通过搜索引擎、媒体新闻、公众号等渠道获取的党史知识零碎庞杂且准确性难以保证；通用生成式大模型虽然交互便捷，但存在“幻觉”编造风险，难以满足党史领域内容零差错、答案可溯源的刚性要求。 知识图谱以“实体—关系—属性”的结构化方式组织领域知识，具有语义关联丰富、查询高效、答案可解释可溯源的天然优势，结合Neo4j图数据库与自然语言处理技术，已在医疗、旅游、历史文化等领域的智能问答中得到成功应用。现有党史领域相关研究多聚焦知识图谱构建本身或问答原型验证，缺乏面向学习场景、集智能问答、图谱可视化、时间轴学习与知识测验于一体并支持知识在线维护的完整Web系统，难以形成“问—学—练—测”的学习闭环，难以满足党史学习教育数字化、智能化的现实需求。 1.2毕业论文（设计）研究的目的和意义 研究目的：以《中国共产党一百年大事记》、人民网历次党代会数据库、党史人物资料库、《中国共产党简史》等权威公开来源为数据基础，设计包含人物、组织、事件、会议、地点、文献、时期7类实体和领导、参加、创作、任职、召开于、发生于、形成、创建、改编为、属于时期10类关系的党史领域本体模型，利用Neo4j图数据库构建每条知识可溯源的党史知识图谱；在此基础上实现涵盖分词、词性标注、命名实体识别、意图分类、Cypher查询构建与答案生成的智能问答引擎，并开发集智能问答、知识图谱可视化、大事记时间轴、实体百科、知识测验、每日学习与后台知识管理于一体的党史学习智能问答系统。 研究意义：系统全部知识来自权威公开出版物与官方网站，核心实体经100%人工校验，每条答案附带“知识溯源”局部子图与出处标注，实现答案权威可靠、可解释、可溯源，与搜索引擎返回海量网页、生成式大模型可能编造形成本质区别；“问—学—练—测”的完整学习闭环为高校学生与党员学习者提供了系统化的党史学习工具，对推动党史学习教育的数字化、智能化具有一定的应用价值；管理员可在线维护图谱知识、后台修改前台即时生效，使系统具备知识可持续运营能力。 1.3毕业论文（设计）研究的国内外现状 国内研究方面，杨思航等对《中国共产党一百年大事记》进行结构化处理，在Neo4j中存储并绘制百年党史知识图谱，构建了百年党史智能问答系统[1]；张云中等提出基于知识图谱的红色历史人物知识问答服务框架，从数据获取、知识抽取、知识融合、图谱生成和知识问答五个环节搭建了问答模型[2]；杨蕊聪等提出基于事件驱动的抗战知识图谱构建方法，将1022个抗战事件三元组导入Neo4j以支持智能问答与历史分析[3]；张云中等运用Neo4j构建沪上名人故居知识图谱，为智能问答应用研究奠定基础[4]；陈子睿等系统综述了开放领域知识图谱问答的方法体系[5]；康怡琳等综述了深度学习中文命名实体识别的研究进展[6]；李学良研究并实现了基于知识图谱的中医药问答系统[7]。总体来看，国内研究已验证知识图谱在党史等红色文化领域问答的可行性，但多止步于图谱构建或问答原型，面向学习场景的功能完整、可持续运营的系统实现仍较少。 国外研究方面，Ji等对知识图谱的表示学习、知识获取与应用进行了系统综述[8]；Lan等将复杂知识库问答方法归纳为语义解析式与信息检索式两大技术路线，并分析了各自的挑战与解决方案[9]；Jiang等基于Neo4j构建了包含4.4万余个知识实体的医疗知识图谱，采用规则匹配与领域词典方法实现了医疗问答系统[10]；Pan等提出大语言模型与知识图谱融合的统一路线图，指出知识图谱可为模型提供事实性知识与可解释性支撑[11]。国外研究在方法与工程实现上较为成熟，但应用领域集中于医疗、百科等方向，对中共党史这一中文史政领域鲜有涉及，对内容准确性要求极高场景下的可控问答与知识溯源设计关注不足。 综上，现有研究在党史领域学习型问答系统的功能完整性、答案可溯源性及知识可运营性方面存在不足，本研究可弥补上述缺陷。 2研究的主要内容及预期目标 2.1毕业论文（设计）研究的主要内容 本课题研究的主要内容包括： （1）党史数据采集与整理。以《中国共产党一百年大事记》、人民网历次党代会数据库与党史人物纪念馆、《中国共产党简史》等权威公开来源为数据源，完成数据采集、文本清洗与时间标准化，建立实体别名表，并对核心500个实体（人物120、会议60、事件150、组织40、文献60、地点63、时期7）进行100%人工校验与交叉复核，保证每条入库知识带有来源字段、可溯源。 （2）党史领域本体模型设计。定义人物、组织、事件、会议、地点、文献、时期7类核心实体的属性结构，以及领导、参加、创作、任职、召开于、发生于、形成、创建、改编为、属于时期10类实体间关系，并以《中国共产党简史》随机知识点为样本验证本体的表达能力。 （3）知识图谱构建与存储。利用Neo4j图数据库存储党史知识图谱，建立唯一约束与索引，编写幂等的批量导入脚本，实现实体总量不少于1500个、关系边不少于2500条、属性三元组不少于8000条的图谱规模，并支持知识的可视化展示。 （4）问答核心模块设计与实现。构建“分词—词性标注—命名实体识别与链接—意图分类—槽位校验—Cypher查询构建—图谱查询—答案生成”八步问答管道：实体识别采用领域词典精确匹配、模糊纠错与同音纠错三级策略；意图分类主线采用关键词与词性联合规则覆盖15类问句意图，并与朴素贝叶斯、支持向量机方法进行对比实验；答案由中文模板生成并附带溯源子图，图谱未命中时基于TF-IDF检索权威语料原文段落兜底。 （5）系统设计与实现。采用Python+Flask+Vue3+Neo4j+SQLite技术架构，开发智能问答、知识图谱可视化、大事记时间轴、实体百科、用户中心、后台知识管理、党史知识测验、每日学习、权威资料检索兜底与热点统计十大功能模块，完成系统测试、200条问句端到端评测与意图分类对比实验。 拟解决的主要问题： （1）权威党史知识分散零碎、缺乏结构化组织与统一溯源，难以支撑系统化学习的问题； （2）通用生成式模型存在编造风险，与党史领域内容零差错、答案可溯源要求相矛盾的问题； （3）中文自然语言问句到图谱查询的准确映射，以及实体错别字、同音字等不规范输入的容错识别问题。 2.2毕业论文（设计）研究的预期目标 开发一套面向高校学生与党员学习者的党史学习智能问答Web系统。图谱规模方面，实体总量不少于1500个（其中核心人工校验池500个），关系边不少于2500条，属性三元组不少于8000条，知识来源溯源字段覆盖率达到100%，核心知识经交叉复核实现零差错。 在核心性能指标上，系统表现良好。200条问句评测集的端到端问答准确率不低于80%，实体链接准确率不低于95%，意图分类准确率不低于90%；问答接口响应时间控制在1秒以内，图谱与百科接口响应时间控制在300毫秒以内，系统零外部接口依赖，可在断网单机环境下完整运行与答辩演示。 功能层面，系统覆盖“问—学—练—测”完整学习闭环。智能问答支持问时间、问地点、问内容意义、问人物关系、时期事件列举、组织沿革及两跳关系等多类问题，每条答案附带溯源子图与可点击的实体链接；知识图谱可视化支持以任意实体为中心的力导向图交互浏览；时间轴按七个历史时期纵览重大事件；知识测验基于核心校验池自动生成客观选择题并即时判分与解析；每日学习提供“今日推荐”与“历史上的今天”；管理员可在线维护实体与关系，后台修改前台即时生效，操作全程留痕。 最后通过老师的指导以及毕业设计过程中的学习，逐步完成毕业设计论文，且系统实际测试与应用结果应表明，该系统运行比较稳定，具有较强的扩展性，能够较好地满足目标需求，本文设计的基于知识图谱的党史学习智能问答系统满足设计要求，与项目预期完全吻合。 3研究方案 3.1毕业论文（设计）的研究方法 文献分析研究：查阅电子书籍和相关资料，查阅知识图谱构建、知识库问答、中文命名实体识别、意图分类等方向的相关文献，学习基于知识图谱的党史学习智能问答系统开发的基础知识，通过对文献的查阅、检索，对相关资料系统化分析，合理吸收前人的研究成果，并结合本项目自身特征，在此基础上进行总结。 实验法：通过对该项目的分析研究，最终将各个模块、功能形成计算机程序，实验各自的功能，测试其是否达到预期要求；构建200条问句评测集与900条意图分类标注数据集，开展端到端问答评测以及规则法、朴素贝叶斯、支持向量机三种意图分类方法的对比实验。 研究的技术路线如以下步骤所示： 前期调研，查找文献 需求分析，党史领域本体模型设计 权威党史数据采集、清洗与人工校验 Neo4j知识图谱构建与存储 问答核心模块设计与实现 系统前后端设计、编码、测试、修改 问答评测与对比实验 毕业论文撰写 论文答辩 结题 3.2毕业论文（设计）研究的预期成果 本课题的预期成果包括： （1）设计并实现基于知识图谱的党史学习智能问答系统； （2）撰写毕业论文一份。 4 毕业论文（设计）进度安排 2025年9月22日～28日（第七学期第4周）：下达任务书。 2025年9月29日～10月12日（第七学期第5～6周）：查阅与课题相关的文献及资料，撰写并提交开题报告。 2025年10月13日～19日（第七学期第7周）：完成本课题的需求分析与党史领域本体模型设计，开展权威党史数据采集与整理。 2025年10月20日～11月2日（第七学期第8～9周）：完成数据清洗校验与Neo4j知识图谱构建，开发问答核心模块，开始撰写毕业设计（论文）初稿。 2025年11月3日～16日（第七学期第10～11周）：开发系统前后端功能模块并联调；工作进度和质量检查，处理有关问题。 2025年11月17日～23日（第七学期第12周）：中期检查，撰写并提交中期考核表。 2025年11月24日～12月7日（第七学期第13～14周）：完成系统测试、问答评测与对比实验，对毕业设计进行修改、完善、论文定稿。 2025年12月8日～14日（第七学期第15周）：学术不端行为检查；提交最终毕业论文和承诺书、学术不端行为检查结果“简洁版”，准备答辩。 2025年12月15日～21日（第七学期第16周）：规范审查、指导教师和主审老师评阅。 2025年12月22日～28日（第七学期第17周）：进行小组答辩，确定优秀论文。 2026年4月26日（第八学期第8周）：进行复审答辩。 5主要参考文献 [1] 杨思航,郑晓梅,李刚.基于百年党史知识图谱的智能问答系统设计与实现[J].情报探索,2025. [2] 张云中,郭冬,王亚鸽,等.基于知识图谱的红色历史人物知识问答服务框架研究[J].图书情报工作,2021. [3] 杨蕊聪,王丹.基于事件驱动的抗战知识图谱构建与应用研究[J].情报科学,2025. [4] 张云中,李茜.沪上名人故居知识图谱构建与应用研究[J].情报科学,2023. [5] 陈子睿,王鑫,王林,等.开放领域知识图谱问答研究综述[J].计算机科学与探索,2021. [6] 康怡琳,孙璐冰,朱容波,等.深度学习中文命名实体识别研究综述[J].华中科技大学学报(自然科学版),2022. [7] 李学良.基于知识图谱的中医药问答系统的研究与实现[D].青岛:青岛大学,2021. [8] Ji S, Pan S, Cambria E, et al. A Survey on Knowledge Graphs: Representation, Acquisition, and Applications[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022. [9] Lan Y, He G, Jiang J, et al. Complex Knowledge Base Question Answering: A Survey[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2023. [10] Jiang Z, Chi C, Zhan Y. Research on Medical Question Answering System Based on Knowledge Graph[J]. IEEE Access, 2021. [11] Pan S, Luo L, Wang Y, et al. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024. |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  | 是否可以进入设计（论文）研究： 教研室主任签名： 年 月 日 |  |  |  |